**Realizované akce 2018-2022 a plán investičních akcí na další roky.**

/aktualizováno 13.06.2022/

**Parkovací a odstavná místa "Na Obci"**

K dokončení této stavby je ještě třeba realizovat sjezdy z tělesa vozovky k nemovitostem na levém břehu Klejnarky a přístup k lávce přes vodní tok. Akce ale je v současnosti pozastavena, neboť je plně hrazena z obecního rozpočtu a potřebných 600 tis. Kč bude podstatně výhodněji využito na dotované akce s povinnou finanční spoluúčastí obce.

**Zateplení budovy čp. 26 (obecní úřad)**

Vzhledem k tomu, že finanční dotace na zateplení veřejných budov je od roku 2018 přidělována jen v maximální výši 40% uznatelných nákladů, nebude se obec v současné době o ni ucházet.

**Hřbitov**

Stavební projekt na celkovou náročnou opravu hřbitova byl schválen v r.2015. Vhodný dotační titul na tuto akci v hodnotě cca 3,5 mil. Kč nebyl vypsán. Obec proto realizaci opravy hřbitova rozdělila na tři etapy. V roce 2018 jsme získali dotaci, kterou vypsalo Ministerstvo zemědělství v max. výši 700 tis. Kč. Se zapojením vlastních finančních prostředků obec v r. 2018 realizovala 1. etapu rekonstrukce, tj. opravu zborcené severní zdi hřbitova, v celkové hodnotě cca 1 mil. Kč. V roce 2020-2021byla realizovaná II. etapa opravy hřbitovní zdi. V této části došlo k opravě východní a jižní (vstupní) části hřbitovní zdi. Na příští rok připravuje obec poslední, třetí etapu. Tato, finančně nejnáročnější část celé naplánované opravy je projektantem spočítána na částku 1,8mil Kč+DPH. V této etapě dojde k demolici západní stěny hřbitova, k novému statickému zajištění, vybudování nových základů a nové zdi dle schváleného projektu.



**Stezky pro chodce**

Studie zpracovaná v rámci Strategických dokumentů, na rozšíření a výstavbu nových stezek je v tuto chvíli dokončená a je využívána obecním zastupitelstvem k žádostem o dotace a vlastní výstavbě stezek.

Finanční dotace na vybudování lesní stezky podél obou břehů Klejnarky s lávkou přes tok u "Krchlebské Cihelny" nebyla obci opakovaně přidělena. Obec se proto rozhodla tuto část stezek podél toku Klejnarky z vlastních prostředků zrealizovat v letošním roce firmou Stavitelství Mutl za vysoutěženou cenu 139.475,-Kč+DPH. V současné době obec dokončuje poslední část stezky – lávku.



Další stezka z nové bytové zástavby v Lánech ke hřbitovu je od r.2019 dokončena.

Ostatní stezky se připravují k realizaci, podle zájmu občanů.

Stezka – účelová komunikace od skládky biologického odpadu (AlliumAgro) až k cestě do obce Lochy je v současné době ve fázi schvalované projektové dokumentace a realizace je plánována investorem – ČR-Pozemkovým úřadem KH na r.2023.

**Protierozní opatření**

Stavba poldru a protierozního příkopu nad lokalitou "Cihelna", vzhledem k tomu, že obec získala dotaci z OPŽP, byla v roce 2019 stavebně dokončena a úspěšně zkolaudována. Rozpočet akce: 491.439,-Kč, celková poskytnutá dotace Státním fondem životního prostředí: 388.858,-Kč.



**Chodníky-Močovice-zvýšení bezpečnosti na silnici II/337**

V roce 2019 obdržela obec dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na první etapu „Močovice-chodníky podél silnice II/337- úsek-A“ (od Patákových ke křižovatce na Čáslav). Stavbu realizoval f. Stavitelství Mutl za vysoutěženou cenu 1.294.014,-Kč. Celková poskytnutá dotace od SFDI byla ve výši 1,008.101,- Kč. V roce 2020 obec obdržela dotaci na druhou etapu těchto chodníků – úsek „B“– (od nového mostu k fabrice). Celková cena stavby byla 872.588,83 Kč. Poskytnutá dotace Státním fondem dopravní infrastruktury byla ve výši 550.797,-Kč. V listopadu 2020 úspěšně proběhla kolaudace obou etap výstavby chodníků. V současné době probíhá ještě závěrečné vypořádání a vyúčtování dotace a zároveň majetkoprávní vypořádání pozemků pod novými chodníky.



**Oprava a dobudování chodníků do lokality Lány (na Krchleby)**

Obec Močovice v roce 2020 připravila projektovou dokumentaci na výstavbu nových chodníků do lokality „Lány“. V lednu 2021 bylo na stavbu vydáno stavební povolení a následně jsme podali žádost o dotaci na rekonstrukci stávajících a prodloužení chodníků do této lokality (na Krchleby) ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V srpnu byla dotace v celkové výši 1,837.551,-Kč poskytnuta. Předpokládaná cena díla je 3,6mil Kč+DPH. Tento projekt bude ze všech budovaných chodníků realizačně nejsložitější. Souběžně s novým chodníkem totiž proběhne kompletní rekonstrukce přilehlé silnice ve správě KSÚS a to včetně nové skladby podloží, tak zvaného „kufru“. Místy dojde, z důvodů požadovaných obcí, až k 20 cm snížení povrchu silnice. Tím bylo možné i naprojektovat naše chodníky s menším podélným sklonem, hlavně ve vjezdech na pozemky občanů a v celé střední části chodníku. V současné době probíhá výběrové řízení, organizované StČkrajem, na společnou výstavbu nové silnice a chodníků. Zahájení stavby předpokládáme v druhé polovině roku 2022. Dokončení a převzetí hotové stavby proběhne až v r. 2023 novým vedením obce.

**Výstavba-rekonstrukce nové silnice na Krchleby**

Tato rekonstrukce je, po výstavbě nového mostu na Čáslav v r. 2019, další významnou stavbou Středočeského kraje - krajskou správou a údržbou silnic. V červnu 2021 bylo vydáno stavební povolení na výstavbu (rekonstrukci) silnice od mateřské školky, opravu povrchu mostu a výstavbu nového podloží a povrchu silnice až k nové lokalitě výstavby v Močovicích – Lány. Intenzivním jednáním obce s vedením KSÚS a Středočeským krajem se podařilo tuto akci prosadit do investic již na tento rok. Předpokládaná cena díla je 25,5mil Kč+DPH. Investorem celé akce je Středočeský kraj - krajská správa a údržba silnic.

**Most ev. č. 337-007 na silnici II/337 – na Čáslav**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje v r. 2019 dokončila nový silniční most přes Klejnarku, který splňuje požadavky na silniční provoz a pro obec velice důležité požadavky protipovodňové. Součástí mostu je i nově vybudovaný chodník pro pěší a autobusové nástupiště /před statkem p. Chadimy/. V r.2019 byla stavba schválena MěÚ Čáslav k užívání a uvedena do provozu.

**Separační centrum /obecní dvougaráž pro hasiče/**

Obec získala v r. 2018 finanční dotaci z prostředků OPŽP ve výši 1,049.954,-Kč .Součástí realizovaného projektu byla výstavba obecní dvougaráže (skladu) za 863.145,-Kč, dále nákup kompostérů v ceně 239.096,-Kč pro obce, které se do projektu zapojili (Močovice, Vodranty, Kluky), a dále nákup štěpkovače pro naši obec za 50.400,-Kč. Stavba Separačního místa – dvougaráže byla v září 2019 úspěšně zkolaudována.



**Cihelňák – hřiště na malou kopanou**

V 1. pololetí r. 2018 byla realizována první část technického a sociálního zázemí tohoto areálu. Na základě zájmu občanů dochází od r. 2019 k dalšímu postupnému rozvoji areálu. V r. 2020 byl areál doplněn asfaltovou sportovní plochou. V roce 2021 proběhlo i rozšíření a dobudování zázemí drěvostavby za aktivního přispění občanů obce. V prosinci 2020 jsme požádali o dotaci na výstavbu dětského wokoutového hřiště v této lokalitě – za dřevostavbou. Hřiště bylo na konci dubna 2021 dokončeno a předáno k užívání.



**Močovice-rekonstrukce veřejného osvětlení III. etapa**

Finanční dotaci na dokončení rekonstrukce zbývajících částí veřejného osvětlení a na doplnění světelných bodů v místech, kde evidentně chybí, obec od r. 2018 nezískala. Po vypsání vhodného dotačního titulu, bude o dotaci znovu požádáno.

**Místní kaple**

V lednu 2018 podaná žádost o dotaci na nezbytná stavební opatření, řešící vlhkost objektu. Opravu provedla firma Drymat, za vysoutěženou cenu 497.058,-Kč. Poskytnutá dotace od Ministerstva zemědělství byla ve výši 319.627,-Kč. Od této doby mohou zaznamenat občané (např. při vánočních koncertech), že na stěnách kaple již nestoupá vlhká mapa spodní vlhkosti a provedená opatření jsou opravdu funkční.

**Protipovodňová opatření**

V březnu 2017 byl v rámci Komplexních pozemkových úprav schválen Plán společných zařízení. V březnu 2018 byla vybrána firma, která do konce září 2018 vyhotovila projekt suchého poldru, řešícího protipovodňová opatření na toku Klejnarka. Hráz suchého poldru bude vybudována u "Krchlebské Cihelny". V případech vzedmutí toku tak obec bude chráněna před povodní. Finanční prostředky a kompletní projektovou přípravu zajišťuje pozemkový úřad. V současné době investor – Pozemkový úřad KH připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby.

**Připoložení kabelů veřejného osvětlení v části obce**

Stávající rozvod veřejného osvětlení je veden dráty na sloupech ČEZu společně s vedením nízkého napětí /NN/. ČEZ rozhodly, že vedení NN bylo v části obce demontováno a nahrazeno v zemi umístěným kabelovým vedením. Obec v této souvislosti obdržela výpověď z připojení veřejného osvětlení na sloupech el. vedení a musela na své náklady připoložit ke kabelovému vedení NN svůj kabel veřejného osvětlení. Podstatná část finančních nákladů ve výši 659.450,-Kč je obci po realizaci stavby kompenzována, právě firmou ČEZ ve výši 270.000,-Kč. Dále byla na akci poskytnuta dotace ze Středočeského kraje z fondu obnovy venkova ve výši 386.000,-Kč. Z výše uvedeného je zřejmé, že obec tato akce stála pouze 3.450,-Kč z jejího rozpočtu.

**Strategické dokumenty pro obec Močovice**

Tento projekt řeší a připraví podklady pro budoucí investice obce /např. oprava jezu na Klejnarce, dětská hřiště, zařízení pro volnočasové aktivity občanů, nejvhodnější využití obecních budov, navržení jejich oprav, nového způsobu vytápění, vzhled ulice Na Vsi, odbahnění rybníka/, vyhotoví pasporty obecního majetku, zdokumentují stav dešťové kanalizace, navrhnou dostavbu chybějící a navrhne vhodné dotační tituly. Žádosti o dotaci z Operačního programu zaměstnanost bylo v r. 2019 vyhověno a obec obdržela na zpracování veškerých dokumentů částku dotace ve výši 2,680.755,-Kč a spoluúčast obce byla pouze ve výši 5% rozpočtu, to je 134.037,-Kč. V současné době již využíváme vypracované dokumenty k úspěšně podaným žádostem o dotace. Od dokončení, díky kvalitně připraveným dokumentům, si o všechny dotace z MMR v roce 2021 mohla obec požádat a následně administrovat sama, bez prostředníků (agentur).

**Vysokorychlostní internet pro obec Močovice**

V r. 2019 byl obci vystaven příslib poskytnutí dotace přímo z fondu EU. V okamžiku poskytnutí dotace byly i upřesněny podmínky udržitelnosti projektu. Upřesněné podmínky byly z ekonomického hlediska pro obec tak nevýhodné, že se obec rozhodla dotaci nepřijmout a celý projekt dočasně pozastavit a nerealizovat.

**Mateřská škola – zvýšení kapacity**

Obec v „našponovaném“ termínu květen-srpen 2019 zrealizovala kompletní rekonstrukci mateřské školky. Tím došlo k navýšení její kapacity na celkový počet 35 dětí. Rozpočet realizovaných stavebních prací byl ve výši 7.320.817,-Kč. Celková částka poskytnuté dotace z IROP byla ve výši 4,749.034,-Kč. Na konci prázdnin 2019 proběhla úspěšně kolaudace stavby. V novém školním roce, který začal hned po týdnu od kolaudace bylo zřejmé, že tyto finanční prostředky byly dobře investované. Kapacita mateřské školky je od prvního školního roku okamžitě využívána v maximální možné míře.



**Komunikace podél – „Allium-Agro“**

Tento projekt na opravu a položení nového povrchu na této místní komunikaci součástí kterého bylo i nové místo na třídění bio-odpadu. Obec na tuto opravu požádala o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) z dotačního programu Podpora rozvoje regionů 2021 a byla úspěšná. Realizaci stavby vysoutěžila ve výběrovém řízení, nejnižší cenou, firma stavitelství MUTL sro. za 940.283,- Kč. Poskytnutá dotace na tuto akci byla ve výši 80%. Realizace proběhla v červnu-červenci 2021.

**Rekonstrukce sálu Sokolovny**

Zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo podání žádosti o dotaci z MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj). Přislíbená výše poskytnuté dotace je 1,972.047,-Kč. Cílem rekonstrukce sálu je: vybourání podlah včetně podloží (50cm) a odstranění dřevěných obkladů. Vytvoření hydroizolace stěn sálu – navrtáním stěn a injektáží silikonovou mikroemulzí, položení nových podkladních vrstev, železobetonové desky, hydroizolací, tepelných izolací, znovu betonové desky a následně nové parketové podlahy, dále nových obkladů stěn a nové pódium. Veřejnou soutěž na realizaci stavby díky nejnižší ceně 2,551.336,-Kč realizuje firma Stavmika sro.Velim. V současné době je již stavba ve fázi příprav na položení nových parket.

**Rekonstrukce obchodu a pohostinství**

Součástí strategických dokumentů bylo i rozpracování, plánované akce na rekonstrukci obchodu a pohostinství. Obec podala na tuto akci v dubnu 2022 opakovaně žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. V září 2021 bylo pro obec po „nekonečném“ prodlužování, konečně vydáno stavební povolení na realizaci stavby, které je povinnou přílohou zmiňované žádosti o dotaci. Stavební úřad do té doby totiž vyřizoval připomínky a námitky k vydání stavebního povolení, které bohužel zamýšlený dřívější termín realizace odsunuly. V případě úspěchu podané žádosti o dotaci, pravděpodobně nové zastupitelstvo na svém prvním zasedání bude rozhodovat o zahájení realizace této stavby.

**Dětské a workoutové hřiště**

Projekt na výstavbu dvou dětských hřišť – na Cihelňáku a u fotbalového hřiště zrealizovala firma HRAS sro., která uspěla ve výběrovém řízení s nejnižší cenou 1,474.010,-Kč. Poskytnutá dotace z MMR byla ve výši 80%. Realizace hřiště na Cihelňáku proběhla v dubnu 2021 a výstavba dětského hřiště za fotbalovými kabinami byla dokončena na podzim 2021.



**Fotbalové šatny**

Obec využila vypsané dotace Středočeským krajem – z Fondu sportu a volného času a požádala o dotaci na modernizaci šaten, vybavením šatních stěn v kabinách a převlékárnách. Jelikož obec byla s podanou žádostí úspěšná, proběhla vlastní realizace vybavení kabin do konce roku 2021. Rozpočet na akci byl 173.169,- a poskytnutá dotace byla ve výši 121.000,-Kč.

**Hasiči – jednotka SDH obce – pořízení nové techniky**

Také u hasičů obec využila vypsané dotace pro jednotky SDH obcí ze Středočeského kraje a požádala o dovybavení jednotky SDH Močovice potřebnou technikou a vybavením. I v této žádosti o dotaci byla obec úspěšná. Nakoupení potřebného vybavení proběhlo do konce roku 2021 a ke dnešnímu dni je dotace ze strany obce úspěšně ukončena.

**Hasiči – jednotka SDH obce – zakoupení nového dopravního automobilu**

Obecním zastupitelstvem bylo schváleno plánované zakoupení nového dopravního, devítimístného, prostředku pro jednotku dobrovolných hasičů Močovice. Plánovaný rozpočet je 1,1mil.Kč. Předpokladem realizace nákupu je však poskytnutí dotací (450tis z MV-GŘ HZS ČR a 450tis ze StČkraje). Předpokládaný doplatek v obecního rozpočtu je 250 tis.

**Oprava komunikace k „brodu na Krchleby“**

Po úspěšném získání dotace na opravu komunikace kolem firmy Allium Agro, obecní zastupitelstvo rozhodlo o podání žádosti z MMR také na opravu a rekonstrukci (ve stejném rozsahu prací) i na komunikaci-cestu od poslední nemovitosti, dále kolem fotbalového hřiště až k brodu na Krchleby. Za brodem směrem ke Krchlebské Cihelně se cesta v našem katastrálním území opraví v omezeném rozsahu - štěrkodrtí a asfaltovým recyklátem. Ke dnešnímu dni byla obci od MMR přislíbena dotace ve výši 80% z celkových nákladů. Obec věřila v získání potřebné dotace a již s předstihem připravila výběrové řízení na dodavatele stavby. S nejnižší cenou 1,778.700,-Kč vč.DPH, se stavby ujme firma Silnice Čáslav sro. V těchto dnech, probíhá předání staveniště dodavatelské firmě, s předpokládaným zahájením prací do 14 dnů.

**Pomník padlých v 1.sv. válce**

Obecní zastupitelstvo se na svém zasedání shodlo na podání žádosti o dotaci na opravu a rekonstrukci „Pomníku padlých z 1.světové války“. Součástí restaurování pomníku budou i stavební a statické úpravy a zároveň i obnova nejbližšího okolí – odstranění plotu a osazení nového pískovcového soklu. Realizace proběhne v případě poskytnutí dotace v r. 2023.

**II. etapa opravy fotbalových kabin**

Obecní zastupitelstvo se na svém zasedání shodlo na podání žádosti z dotačního programu Národní sportovní agentury – kabina. V této druhé etapě modernizace sportovních kabin plánujeme, na základě doporučení autorizovaným stavitelem, vyměnit střechu na altánu, vyměnit okna, nové podhledy střechy kabin, odpady z výčepu a terénní a stavební úpravy. Realizace akce proběhne až v případě poskytnutí výše zmíněné dotace.

**Polní cesta „Pod Trněnkou“ a záchytný příkop „na Třebešice“**

Příprava a realizace celé akce probíhá na základě dokončených pozemkových úprav. Investorem celé akce je Státní pozemkový úřad Kutná Hora. Cílem stavby bude vybudování nové polní komunikace propojující obecní komunikaci (končící u bioodpadu u firmy Allium Agro sro.) a cesty z obce Lochy na Čáslav. Dále bude součástí stavby výstavba záchytného příkopu začínajícího od silnice na Třebešice, dále po poli za budovou firmy Allium Agro sro. a následně svedeného do potoka Klejnarka. Stavba bude realizována po získání dotace Státním pozemkovým úřadem.

**Obecní technika**

V zimních měsících bylo již načase, po téměř desetileté službě, řešit nákup nové travní sekačky. Tentokráte ovšem modernější varianty se zdvihem sběrného koše a s vyklápěním do kontejneru, který obsluze výrazně usnadní práci. Ke zvolení vhodné sekačky velkou měrou přispěla především exkurze zastupitelů obce k obchodnímu zástupci, který nabízel a také předvedl všechny uvažované druhy sekaček všech značek. V poptávkovém řízení byla nakonec vybrána sekačka SECO STARJET P6 PRO 4X4 za vysoutěženou cenu 254.900,-Kč vč.DPH. Pro vybranou sekačku SECO STARJET P6 PRO 4X4 nakonec hovořil nejenom názor našich pracovníků obsluhy stroje, ale i příznivá cena pořizované techniky.

